   Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

   Institute of Non-Ferrous Metals Division Legnica



Załącznik nr 7 do SIWZ
	RAMOWY HARMONOGRAM WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZSI) W INSTYTUCIE METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ W LEGNICY



[image: image1]
Wykonawca może na etapie składania oferty zmodyfikować przedstawiony we wzorze ramowy harmonogram wdrożenia wyłącznie w zakresie czasu realizacji poszczególnych Etapów.
Szczegółowy harmonogram wdrożenia ZSI zostanie ustalony i zatwierdzony po wykonaniu Analizy Przedwdrożeniowej.
I





II





III





IV





V





VI





VII





VIII





IX





X





XI





XII





XIII





XIV





I





Analiza przedwdrożeniowa





II





Dostawa, instalacja oraz konfiguracja 





serwera i stacji roboczych oraz 





dostawa, instalacja niezbędnej bazy 





danych na potrzeby ZSI, dostawa i 





instalacja licencji oprogramowania





III





Wdrożenie modułów Elektroniczny 





Obieg Dokumentów; Gospodarki 





Magazynowej, Sprzedaż, Zakupy i 





Zamówienia Publiczne; Kadry i Płace;





IV





Wdrożenie modułów Finanse i 





Księgowość, Majątek Trwały;





V





Wdrożenie modułu Produkcja;





VI





Wdrożenie modułów Planowanie i 





Budżetowanie,  Controling;





VII





Wdrożenie modułu administracyjnego;





VIII





Migracja danych i tworzenie kopi 





zapasowych;





IX





Integracja wdrażanego systemu z 





systemami zewnętrznymi;





X





Szkolenia dla pracowników w zakresie 





obsługi ZSI;





XI





Ostateczne testy akceptacyjne ZSI;





XII





Odbiór ZSI i Start Produktywny





ETAPY





MIESIĄCE OD ZAWARCIA UMOWY








SIWZ – OZ/05/2017 – Dostawa, wdrożenie oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP(…)






str. 1 z 1

